ЗВЕНИГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Відділ освіти

Н А К А З

25.04.2014                                                                                                                    № 226

Про підготовку матеріально-технічної

бази загальноосвітніх навчальних закладів

району до роботи у новому навчальному році

та  в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.04.2014 № 107 «Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти району до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» та з метою своєчасної та якісної підготовки матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району до нового навчального року,  забезпечення сталого  функціонування в осінньо - зимовий період 2014-2015 років

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити заходи  щодо підготовки загальноосвітніх навчальних закладів

району до  роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період

2014-2015 років (додатки  №1, №2).

2.  Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

  - До 01.08.2014 забезпечити виконання  заходів  щодо підготовки загальноосвітніх навчальних закладів району до  роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

2.2.  Покласти персональну відповідальність за своєчасну та якісну підготовку

загальноосвітніх навчальних закладів району до  роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2014-2015 років.

2.3.  Установити постійний контроль за ходом реалізації заходів.

2.4.  Вжити заходів для своєчасного проведення ремонтних робіт приміщень

навчальних закладів району. За рахунок позабюджетних надходжень

забезпечити  заготівлю овочів та інших продуктів  харчування.

3.     Інженеру-будівельнику відділу освіти Бондаренку І.В.:

3.1.   Здійснювати постійний контроль за ходом виконання заходів  щодо підготовки

навчальних закладів району до роботи у новому навчальному році та в

осінньо-зимовий період 2014-2015 років. Забезпечити нагляд за виконанням та

дотриманням вимогами Правил підготовки теплових господарств до

опалювального періоду під час проведення робіт в навчальних закладах району.

3.2.  До 01.09.2014 забезпечити організацію облаштування будівель та приміщень

загальноосвітніх навчальних закладів безперешкодним доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3.3.   До 01.09.2014 здійснити перевірку та чистку димоходів та вентиляційних

каналів, отримати акти за встановленою формою.

3.4.  До 01.10.2014 забезпечити своєчасну закупівлю необхідних обсягів вугілля та

дров.

4.     Спеціалісту з охорони праці Лисенку Б.І.:

4.1.  До 01.08.2014 забезпечити організацію проведення обстеження

протипожежного стану будівель закладів освіти району, перевірки роботи

систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння.

  - До 15.08.2014 забезпечити контроль за проведенням в закладах освіти

випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність

кріплення та надійність експлуатації у відповідності з рекомендаціями

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

4.3.   Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних,

пожежних служб) на початок проведення занять.

4.4.   Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим

вимогам, отримати акти за встановленою формою.

4.5.   До 01.09.2014 забезпечити організацію технічного обслуговування

вогнегасників у навчальних закладах.

5.      Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії відділу освіти

Макарицькій О.І. забезпечити своєчасне фінансування вказаних заходів.

6.      Контроль за ходом виконання даного наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                     І.Б.Міненко

|  | Додаток 1 до наказу відділу освіти райдержадміністрації № 226 від 25.04.2014 |
| --- | --- |

ЗАХОДИ

щодо підготовки матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району

до роботи у новому навчальному році

| № п/п | Назва навчального закладу | Вид робіт | Термін виконання | Орієнтовна вартість робіт, тис.грн. | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Звенигородська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | Заміна вікон у спортзалі, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 30,0 | ЗОШ №1, Відділ освіти |
| 2. | Звенигородська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 25,0 | ЗОШ №2, Відділ освіти |
| 3. | Звенигородська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 30,0 | ЗОШ №3, Відділ освіти |
| 4. | Звенигородська ЗОШ І-ІІ ст. №4 | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 25,0 | ЗОШ №4, Відділ освіти |
| 5. | Звенигородська ЗОШ І-ІІ ст. №5 | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 35,0 | ЗОШ №5, Відділ освіти |
| 6. | Звенигородська ЗОШ І-ІІІ ст. ім.Т.Г.Шевченка | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 30,0 | ЗОШ ім.Т.Шевченка, Відділ освіти |
| 7. | Звенигородська ЗОШ - інтернат | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 30,0 | ЗОШ-інтернат, Відділ освіти |
| 8. | Звенигородська ДЮСШ | Поточний ремонт приміщень | До 1.09.2013 | 10,0 | ДЮСШ, Відділ освіти, |
| 9. | Богачівський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Богачівський НВК, Відділ освіти |
| 10. | Вільховецький НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Вільховецька ЗОШ, Відділ освіти |
| 11. | Водяницький НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Водяницький НВК, Відділ освіти |
| 12. | Гудзівський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Гудзівський НВК, Відділ освіти |
| 13. | Гусаківська ЗОШ І-ІІ ст. | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 70,0 | Гусаківська ЗОШ, Відділ освіти |
| 14. | Княжицький НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 10,0 | Княжицький НВК, Відділ освіти |
| 15. | Кобиляцький НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Кобиляцький НВК, Відділ освіти |
| 16. | Козацька ЗОШ І-ІІІ ст. | Облаштування внутрішнього туалету, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 45,0 | Козацька ЗОШ, Відділ освіти |

| 17. | Моринський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.10.2014 | 5,0 | Моринський НВК, Відділ освіти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Неморозька ЗОШ І-ІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Неморозька ЗОШ, Відділ освіти |
| 19. | Озірянська ЗОШ І-ІІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.09.2014 | 5,0 | Озірянська ЗОШ, Відділ освіти, |
| 20. | Пединівська ЗОШ І-ІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Пединівська ЗОШ, Відділ освіти |
| 21. | Попівський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Попівський НВК, Відділ освіти |
| 22. | Рижанівський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Рижанівський НВК, Відділ освіти |
| 23. | Ризинська ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна вікон, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 45,0 | Ризинська ЗОШ, Відділ освіти |
| 24. | Стебненська ЗОШ І-ІІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Стебненська ЗОШ, Відділ освіти |
| 25. | Стецівський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Стецівський НВК, Відділ освіти |
| 26. | Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Тарасівська ЗОШ, Відділ освіти |
| 27. | Хлипнівська ЗОШ І-ІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 2,0 | Хлипнівська ЗОШ, Відділ освіти |
| 28. | Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. | Заміна вікон у спортзалі, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 40,0 | Чижівська ЗОШ, Відділ освіти |
| 29. | Чичиркозівський НВК | Будівництво спортивного майданчика, поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 20,0 | Чичиркозівський НВК, Відділ освіти |
| 30. | Шевченківський НВК | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Шевченківський НВК, Відділ освіти |
| 31. | Юрківська ЗОШ І-ІІІ ст. | Поточний ремонт приміщень | До 1.08.2014 | 5,0 | Юрківська ЗОШ, Відділ освіти |
|  | Всього |  |  | 527,0 |  |

Інженер-будівельник                                                                                                           І.В.Бондаренко

|  | Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації № 226 від 25.04.2014 |
| --- | --- |

ЗАХОДИ

щодо підготовки матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів району

до роботи  в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років

| № п/п | Найменування заходів і робіт, місцезнаходження закладу | Вартість робіт (тис.грн.) | Термін виконання | Відповідальні за організацію виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Побілка приміщень котелень, фарбування обладнання та трубопроводів котелень | 5,0 | До 01.05.14 | Загальноосвітні навчальні заклади |
| 2. | Ремонт тепломережі Звенигородської ДЮСШ (200м) | 30,0 | До 01.07.14 | Відділ освіти, Звенигородська ДЮСШ |
| 3. | Ремонт трьох водогрійних котлів (Звенигородська ДЮСШ, Неморозька ЗОШ І-ІІ ст., Рижанівський НВК) | 3,0 | До 01.07.14 | Відділ освіти |
| 4. | Реконструкція котельні Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 172,697 | До 01.07.14 | Відділ освіти |
| 5. | Ремонт внутрішніх систем опалення (Звенигородська ЗОШ І-ІІ ст. №4, Стебненська ЗОШ І-ІІІ ст., Гусаківська ЗОШ І-ІІ ст.) | 6,0 | До 01.07.14 | Відділ освіти, Звенигородська ЗОШ І-ІІ ст. №4, Стебненська ЗОШ І-ІІ ст., Гусаківська ЗОШ І-ІІ ст. |
| 6. | Ремонт електрообладнання котелень (Рижанівський НВК, Вільховецький НВК (школа), Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.) | 15,0 | До 01.08.14 | Відділ освіти |
| 7. | Повірка засобів вимірювальної техніки (лічильників газу, лічильників тепла, коректорів, газових сигналізаторів, манометрів | 35,0 | До 01.08.14 | Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади |
| 8. | Перевірка димо-вентиляційних каналів топочних (17 шт.) спеціалізованою організацією | 2,805 | До 01.09.14 | Відділ освіти |
| 9. | Ремонт димаря топочної Моринського НВК (школа) | 2,0 | До 01.09.14 | Відділ освіти, Моринський НВК |
| 10. | Навчання осіб відповідальних за справний стан і безпечну експлуатацію водогрійних котлів (7 осіб) | 2,45 | До 01.09.14 | Відділ освіти, загальноосвітні навчальні заклади |
| 11. | Накопичення палива для роботи власних котелень у кількості 676 тонн вугілля, 783 м3 дров) | 507,0 233,3 | До 01.09.14 | Відділ освіти |
| 12. | Утеплення віконних та дверних блоків навчальних приміщень | 5,0 | До 15.10.14 | Загальноосвітні навчальні заклади |
|  | Всього | 1019,252 |  |  |

Інженер-будівельник                                                                                                                                                                                  Бондаренко І.В.